# Documento de Iniciação de Projeto (PID)

## Projeto: Sistema de Automação do Diploma Digital

Versão: 1.0 Data: 15 de setembro de 2025

Product Owner: Diploma Digital (IA)

Principal Stakeholder: Ana Oliveira (Analista Administrativa)

### Visão Geral e Justificativa do Projeto

1.1. Problema Atual O processo de emissão de diplomas digitais é atualmente um fluxo de trabalho manual, fragmentado e com alto risco operacional. As atividades dependem de múltiplas ferramentas (e-mail, Microsoft Word, WhatsApp, sistema Lyceum) e de etapas manuais de conversão, nomeação de arquivos e digitação de dados. Este cenário resulta em lentidão, potencial para erros humanos que podem invalidar lotes inteiros, falta de transparência para o aluno e riscos de segurança da informação.

1.2. Visão do Produto Criar uma solução digital integrada aos portais existentes (Portal do Aluno e Portal Administrativo) que automatize e centralize todo o ciclo de vida da emissão do diploma digital. O novo sistema irá orquestrar o fluxo desde a solicitação do aluno até a entrega final do diploma assinado, transformando o processo em uma experiência eficiente, segura e transparente para todos os envolvidos.

1.3. Objetivos do Negócio

- Reduzir em 80% o tempo gasto no processo de emissão de cada diploma.

- Eliminar erros de formatação e nomeação de arquivos através da automação.

- Aumentar a segurança da informação ao centralizar todos os documentos e dados sensíveis.

- Melhorar a experiência do aluno, oferecendo total transparência sobre o status de sua solicitação.

### Escopo do Projeto

2.1. Funcionalidades Incluídas no MVP (Produto Mínimo Viável):

- Módulo do Aluno (no Portal do Aluno):

  - Formulário de solicitação de diploma.

  - Funcionalidade de upload de documentos (RG, Certificado do Ensino Médio, etc.).

  - Visualização simplificada do status da solicitação.

- Módulo Administrativo (no Portal Administrativo):

  - Tela de análise centralizada com todos os dados e documentos do aluno.

  - Funcionalidade para aprovar ou reprovar documentos com justificativa.

  - Geração de um pacote .zip para download, contendo todos os arquivos (CSVs e PDFs) formatados e nomeados corretamente.

- Automações do Sistema:

  - Conversão automática de documentos enviados para o formato PDF-A.

  - Validação automática prévia da situação acadêmica e financeira do aluno no sistema Lyceum.

2.2. Funcionalidades Fora do Escopo do MVP:

- Integração total via API com o sistema eDiploma (será implementada em uma fase futura, dependendo da investigação técnica).

- Assinatura digital automática de termos de responsabilidade.

- Painel de controle (dashboard) com métricas e indicadores de desempenho.

- Mecanismos avançados de antifraude documental.

### Partes Interessadas (Stakeholders)

- Usuária Principal (Persona): Ana Oliveira - Analista Administrativa responsável pela execução do processo. Suas dores e necessidades são o principal guia para o desenvolvimento das funcionalidades do portal administrativo.

- Alunos Concluintes: Usuários finais que irão solicitar e receber o diploma através do portal.

- Equipe de TI / Desenvolvimento: Responsável pela implementação, testes e manutenção do sistema.

- Product Owner (Diploma Digital): Responsável por definir a visão, gerenciar o backlog e garantir que o produto entregue valor ao negócio.

### Persona do Usuário

#### Persona: Ana Oliveira, A Especialista do Processo

- Cargo: Analista Administrativa (Setor de Registro Acadêmico)

- Idade: 38 anos

- Localização: Fortaleza, Ceará

Quem é a Ana? Ana é uma profissional dedicada e detalhista, responsável pelo processo de emissão do diploma digital. Ela conhece cada etapa e regra de negócio, mas sente-se sobrecarregada pelas tarefas manuais e repetitivas. Está ansiosa por uma solução que traga mais segurança e eficiência para seu trabalho.

Objetivos (Goals)

- Precisão: Emitir diplomas sem erros.

- Eficiência: Reduzir o tempo gasto por solicitação.

- Centralização: Gerenciar tudo em uma única interface.

- Segurança: Garantir que os dados sensíveis estejam em um local seguro.

Frustrações (Pain Points)

- Processo Fragmentado: "Eu preciso usar e-mail, Word, WhatsApp, o sistema Lyceum e o site do eDiploma. É muita troca de janelas!"

- Trabalho Manual: Detesta ter que converter e renomear cada arquivo manualmente.

- Risco de Erro: Preocupa-se constantemente em cometer um erro humano na geração dos arquivos.

"Meu maior medo é deixar passar um detalhe por causa da correria. Se o sistema pudesse cuidar da parte repetitiva, meu trabalho seria muito mais estratégico e seguro."

### Requisitos Funcionais (Backlog de Épicos)

Épico 1: Solicitação e Acompanhamento do Aluno

- HU-01: Como aluno, quero solicitar meu diploma e anexar documentos pelo portal.

- HU-02: Como aluno, quero acompanhar o status da minha solicitação.

Épico 2: Análise e Validação Administrativa

- HU-03: Como analista (Ana), quero ter uma tela única para validar todos os dados e documentos do aluno.

- HU-04: Como analista (Ana), quero poder reprovar um documento e notificar o aluno sobre a pendência.

Épico 3: Geração de Arquivos e Envio para o eDiploma

- HU-05: O sistema deve gerar automaticamente os arquivos CSV (dados pessoais e histórico acadêmico).

- HU-06: O sistema deve gerar e nomear automaticamente todos os documentos em formato PDF-A.

- HU-07: O sistema deve permitir o envio do lote de arquivos para o eDiploma.

Épico 4: Entrega do Diploma ao Aluno

- HU-08: O sistema deve armazenar o retorno do eDiploma.

- HU-09: Como aluno, quero acessar o link do meu diploma finalizado no portal.

### Requisitos Não Funcionais

- Segurança: O sistema deve garantir a conformidade com a LGPD. Todos os documentos e dados dos alunos devem ser armazenados de forma segura e acessados apenas por pessoal autorizado.

- Usabilidade: As interfaces, tanto no Portal do Aluno quanto no Administrativo, devem ser intuitivas e de fácil utilização, minimizando a necessidade de treinamento.

- Integração: O sistema deve se integrar de forma robusta com o Lyceum para consulta de dados acadêmicos e financeiros.

- Conformidade: Todos os arquivos gerados (PDFs) devem estar estritamente no formato PDF-A, conforme exigência do MEC.

### Metodologia de Projeto e Ferramentas

- Metodologia: O projeto será desenvolvido utilizando o framework Scrum, com Sprints de 2 semanas. O foco será na entrega de valor contínua, com validações periódicas junto à usuária principal.

- Ferramenta de Gestão: O backlog do produto, o planejamento das Sprints e o acompanhamento das atividades serão gerenciados através do Jira.

### Riscos e Dependências Iniciais

- Dependência Externa (Alto Risco): A automação completa do envio de arquivos (HU-07) depende da existência de uma API ou Web Service fornecido pela empresa do eDiploma.

  - Ação de Mitigação: A primeira tarefa técnica será uma investigação (Spike) para contatar o fornecedor do eDiploma. O MVP será planejado para funcionar com um processo de upload manual caso a API não esteja disponível.

- Dependência Interna: O projeto depende da disponibilidade da equipe de TI para fornecer acesso e suporte na integração com o banco de dados do sistema Lyceum.

### Proposta de Arquitetura Técnica

### Princípios Arquiteturais

- Integração e Reutilização: A solução será um novo módulo dentro dos portais existentes.

- Arquitetura Orientada a Serviços: Uma API centralizará todas as regras de negócio.

- Segurança por Padrão: Conformidade com a LGPD desde a concepção.

### Visão Geral da Arquitetura

A solução será composta por um Frontend (módulos nos portais), uma API de Backend (que contém a lógica) e serviços de suporte na nuvem Azure, que se integram aos sistemas legados (Lyceum e eDiploma).

### Detalhamento dos Componentes

- 11.1. Camada de Apresentação (Frontend): Novas telas nos portais do Aluno e Administrativo, desenvolvidas com React e Next.js.

- 11.2. Camada de Aplicação (Backend / API): API central construída com Node.js e NestJS, responsável por orquestrar todo o fluxo, aplicar regras de negócio, gerar arquivos e gerenciar integrações.

- 11.3. Camada de Dados e Serviços (Microsoft Azure):

  - Banco de Dados: Azure SQL Database para armazenar os dados do processo.

  - Armazenamento de Arquivos: Azure Blob Storage para guardar de forma segura os documentos enviados pelos alunos.

  - Funções Serverless: Azure Functions para executar tarefas isoladas e escaláveis, como a conversão de documentos para o formato PDF-A.

### Integrações

- Sistema Acadêmico Lyceum: Integração via leitura direta do banco de dados para consulta de dados acadêmicos e financeiros.

- Sistema eDiploma:

  - Plano A (Ideal): Integração via API para envio automático do lote.

  - Plano B (MVP): Geração de um arquivo .zip para upload manual.

### Tecnologias e Infraestrutura Cloud

#### Pilha de Desenvolvimento (Stack)

- Frontend: React com Next.js (TypeScript)

- Backend (API): Node.js com NestJS (TypeScript)

- Banco de Dados: Microsoft SQL Server

#### Infraestrutura e Hospedagem (Cloud - Microsoft Azure)

- Hospedagem da Aplicação: Azure App Service para hospedar a API e o Frontend.

- Armazenamento de Arquivos: Azure Blob Storage.

- Banco de Dados Gerenciado: SQL Database.

- Funções Serverless: Azure Functions.

- Segurança e Identidade: Integração com Azure Active Directory (Azure AD) para gestão centralizada de acesso.